Форма регионального инвестиционного предложения

| Наименование инвестиционного проекта |  | База отдыха «Подушкин лес» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации |  | Хабаровский край |  |
| Цель инвестиционного проекта |  | Создание базы отдыха категории 4* внутреннего и въездного туризма в экологичном лесном массиве в пригороде Хабаровска. |  |
| Краткое описание инвестиционного проекта |  | Проект базы отдыха «Подушкин лес» 4* сегментов внутреннего и въездного туризма расположен на территории 3,3 га в лесном массиве в 15 мин. от международного аэропорта и 30 мин. от речного порта г. Хабаровска. Проект круглогодичной базы отдыха включает группу комфортабельных домов в уникальных локациях, банные комплексы с купелями, домики и беседки для барбекю, кафе cо свадебной верандой, каток и летний кинотеатр. Благоустройство базы включает скай-парк, пруд с навесами для рыбной ловли, арт-объекты, площадки ретритов, маршруты для пеших и мотопрогулок, гостевую автопарковку. Для масштабирования Проекта на дополнительном участке планируется строительство 2-й авто парковки, на участке 7,4 га планируется устройство лыжни, маршрутов для мотопутешествий, площадки стендовой стрельбы, а также инфраструктуры для проведения арт-фестивалей эко направленности на регулярной основе. |  |
| Отрасль экономики, в которой планируется реализация инвестиционного проекта |  | туризм |  |
| Срок и этапы реализации инвестиционного проекта |  | Инвестиционный проект создания базы отдуха «Подушкин лес» инвестиционной мощностью 213 млн.руб. планируется к освоению в 4 этапа: I-й этап, CAPEX 30,2 млн.руб. II-й этап, CAPEX 74,2 млн.руб. III-й этап, CAPEX 88,1 млн.руб. IV-й этап, CAPEX 20,3 млн.руб. |  |
| Территория реализации инвестиционного проекта |  | I-й этап, 0,2 га + 0,1 га транспортная инфраструктура II-й этап, 0,4га+0,2га транспортная инфраструктура III-й этап, 0,6га+0,3га транспортная инфраструктура IV-й этап: 1,5га + Масштабирование проекта: 7,4 га доп. площадка новых услуг+ 0,15 га дорожная инфраструктура |  |
| Планируемая к выпуску продукция/к оказанию услуга |  | Круглогодичные туристические услуги |  |
| Тип инвестиционного проекта (новое производство/модернизация действующего производства) |  | Новое строительство |  |
| Предполагаемые сроки получения исходно-разрешительной документации, необходимой для реализации инвестиционного проекта (дней/мес.) (опционально) |  | Поэтапно, в соответствии с планами освоения. |  |
| Стадия инвестиционного проекта |  | Пред инвестиционная, инвестиционная |  |
| Объемы потребления (внутри субъекта Российской Федерации либо за его пределами) в денежном эквиваленте |  |  |  |
| Возможность масштабирования и (или) фрагментации производства |  | 4 этапа освоения+ возможность масштабирования проекта на новом участке |  |
| Описание характеристик, создаваемых или реконструируемых объектов |  | I-й этап, CAPEX 30,2 млн.руб.: 5 домов, 4 бани с купелями, 5 беседок барбекю, инженерия, транспортная инфраструктура, арт-объекты; II-й этап, CAPEX 74,2 млн.руб.: 14 домов, 8 бань,10 беседок барбекю, инженерия, транспортная инфраструктура, арт-объекты; III-й этап, CAPEX 88,1 млн.руб.: 20 домов, 7 бань, 8 беседок барбекю, инженерия, транспортная инфраструктура, арт-объекты; IV-й этап, CAPEX 20,3 млн.руб.: кафе со свадебной верандой, пруд, инженерия, транспортная инфраструктура, арт-объекты. Масштабирование: автопарковка на 80 м/м, дорога 500м, подвесной мост 200м., пункт охраны, видеонаблюдение, арт-объекты. |  |
| Анализ экономической отрасли инвестиционного проекта и маркетинг |  |  |  |
| Краткое описание рынка сбыта планируемой к выпуску продукции/ к оказанию услуги |  |  |  |
| Объемы потребления аналогичной продукции/услуг (внутри субъекта Российской Федерации и за его пределами) |  |  |  |
| Потенциальные потребители планируемой к выпуску продукции/к оказанию услуг |  |  |  |
| Объемы производства аналогичной продукции/оказания услуг внутри субъекта Российской Федерации и на всей территории Российской Федерации |  |  |  |
| Возможность выстраивания цепочек кооперации с действующими и создаваемыми производствами внутри субъекта Российской Федерации и за его пределами |  |  |  |
| Оценка экспортного потенциала планируемой к выпуску продукции/к оказанию услуги |  |  |  |
| Конкурентные преимущества субъекта Российской Федерации территории локализации инвестиционного проекта |  |  |  |
| Анализ сырьевого обеспечения инвестиционного проекта (опционально) |  |  |  |
| Уровень и качество сырьевого обеспечения инвестиционного проекта, в том числе за счет: -существующих мощностей в субъекте Российской Федерации; -внутреннего рынка Российской Федерации (с учетом логистических возможностей субъекта Российской Федерации); -импорта из иностранных государств |  |  |  |
| Локализация инвестиционного проекта |  |  |  |
| Кадастровый номер и/или координаты земельного участка |  | 27:17:0329001:4551 |  |
| Форма собственности на земельном участке |  | Частная собственность |  |
| Предполагаемый тип сделки с земельным участком |  | долевое участие в бизнесе. |  |
| Площадь земельного участка (кв.м.) |  | 3300 |  |
| Категория земельного участка |  | земли сельскохозяйственного назначения |  |
| Вид разрешенного использования земельного участка |  | туристическое обслуживание |  |
| Наличие преференциального режима |  | нет |  |
| Льготы в отношении земельного участка |  | нет |  |
| Дополнительная информация о земельном участке и (или) об объектах недвижимого имущества на земельном участке |  | Мощность инженерной инфраструктуры, имеющейся на земельном участке, в том числе |  |
|  |  | Электроэнергия, МВт | 0,015 |
|  |  | Газоснабжение | Перспектива 2027-28гг. |
|  |  | Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение | локальное |
|  |  | Наличие ж/д ветки на самом участке или возможность присоединения не более 1 км. | Не требуется |
|  |  | Ближайшая федеральная трасса (тип трассы и расстояние до трассы) | 9 км., а/д Амур |
|  |  | Информация о наличии производственных активов в границах земельного участка: лесной массив. |  |
|  |  | Возможность подключения к инженерной инфраструктуре, включая прогнозируемые сроки и стоимость: ПС «Племрепродуктор», 760 м. от границ участка, 280 кВт., 2027г. |  |
|  |  | Иная дополнительная информация о земельном участке и (или) об объектах недвижимого имущества на земельном участке |  |
| Иное ресурсное обеспечение инвестиционного проекта |  |  |  |
| Ключевые федеральные и региональные меры государственной поддержки, оказывающие влияние на реализацию инвестиционного проекта; |  | Да |  |
| Возможность софинансирования инвестиционного проекта |  | да |  |
| Обязательства субъекта Российской Федерации, связанные с реализацией инвестиционного проекта (при наличии) |  | нет |  |
| Возможность и условия партнерства при реализации инвестиционного проекта |  | Да, долевое участие в бизнесе либо инвест. займ |  |
| Логистические преимущества субъекта Российской Федерации и предлагаемого места локализации инвестиционного проекта (транспортные коридоры и узлы) |  | 15 минут от аэропорта г. Хабаровска 20 минут от авто и ж/д вокзала г. Хабаровска 30 минут от речного порта г. Хабаровска 40 минут от пункта пропуска о. Б. Уссурийский |  |
| Кадровое обеспечение инвестиционного проекта | Население субъекта РФ (тыс. чел.) | 1273,5 |  |
|  | Трудоспособное население субъекта РФ (тыс. чел.) | 762,3 |  |
|  | Население Хабаровска (тыс. чел.) | 645,3 |  |
|  | Средняя заработная плата в субъекте РФ (тыс. руб.) | 79,5 |  |
|  | Наличие профильных образовательных учреждений в регионе (высшего образования и среднего специального образования) | ДВГАФК, кафедра «Рекреации и спортивно-оздоровительного туризма» ХГИИК, кафедра «Культурологии и музеологии». КГБОУ ХПК, «Гостиничный сервис», КГАОУ ХТК «Туризм», «Гостиничный сервис», ТОГУ, «Туризм», ДВГУПС, «Туризм». ХИТиС, УЦ «Профакадемия», УЦ «ПрофРазвитие», «Гостиничное дело и туризм», |  |